## Slide 1
Planeación para minimizar costos

## Slide 2
Es un documento crucial de la planeación y un vínculo de comunicación entre todos los interesados en el proyecto incluyendo al equipo del proyecto y los departamentos funcionales de una organización.
El contexto del presupuesto se deben considerar 4 tipos de costos:
  Costos directos
  Costos de materiales
  Costos directos e indirectos
  Costos de penalización y/o bonificaciones

## Slide 3
Uno de los aspectos difíciles relacionados con la preparación del presupuesto es cómo incorporar la incertidumbre.
Dado que siempre existe incertidumbre respecto a factores como retraso programados, disponibilidad de empleados, pedidos de materiales, etc., quienes hacen la planeación del proyecto deben tratar de considerar éstas incertidumbres de manera explícita en el presupuesto.

## Slide 4
Los administradores por lo común negocian con el cliente un programa de pagos antes de iniciar el proyecto.

## Slide 5
La administración de proyectos efectiva requiere decidir los intercambios o trueques entre diseños y las especificaciones de un proyecto y entre el tiempo y el costo de ejecución.
Es común suponer una relación inversa entre los costos directos de una tarea dada y la duración estimada de esa tarea.
Por ejemplo, el administrador de proyectos puede reducir el tiempo necesario para realizar una tarea asignándole más empleados, comprando o rentando equipo más rápido asignando tiempo extra, etc.

## Slide 6
En general se supone que las tareas no pueden iniciar hasta que se disponga del material necesario.
Dado que los retrasos por falta de disponibilidad de materiales pueden ser costosos, parece obvio que objetos de bajo costos de ordena con suficiente anticipación a la realización de la tarea y se almacenen hasta que se necesiten.