## Slide 1
CAPITULO 1
Introducción a la administración de proyectos

## Slide 2
¿QUÉ DEFINE UN PROYECTO?
De acuerdo con el Project Management Institute, un proyecto es “una iniciativa temporal que se pone en marcha para crear un producto o servicio único”. De manera alternativa, un proyecto se puede ver como un conjunto bien definido de tareas o actividades que deben realizarse para cumplir las metas del proyecto.

## Slide 3
Normalmente se considera que estas tareas o actividades que constituyen un proyecto están definidas de manera que:
- Cada tarea se puede iniciar o detener independientemente de cualquier otra (dentro de una secuencia dada)
- Las tareas están ordenadas de tal manera que se deben realizar en una secuencia tecnológica (por ejemplo, las paredes de una casa deben construirse antes que el techo)
Además , en general se supone que una vez que se inician las tareas, no se pueden interrumpir (o detener) y deben continuar hasta su terminación.

## Slide 4
NO TODOS LOS PROYECTOS SON IGUALES
En al mayor parte de este capitulo se analizan proyectos genéricos. Sin embargo, es obvio que no todos los proyectos son iguales, un proyecto para el desarrollo de un nuevo software complejo es bastante diferente de un proyecto para la construcción de una carretera.

## Slide 5
MEDIDAS DE ÉXITO A FRACASO DE UN PROYECTO
Como la mayoría de los proyectos tienen metas de costo y tiempo claramente definidos, es común que se juzgue el éxito de un proyecto según si termino dentro del presupuesto y antes de la fecha de entrega. Sin embargo, tal juicio puede resultar un poco ingenuo en el sentido de que la mayor parte de los proyectos tienen muchas metas además del presupuesto y la programación.

## Slide 6
En un estudio para analizar el desempeño de los proyectos y asuntos organizacionales, Might y Fisher definieron seis medidas de éxito de un proyecto:
- General: ¿Cuál es la percepción general del éxito de un proyecto?
- Costo: ¿Es el costo final superior o inferior al costo inicial?
- Plazo: ¿El tiempo de terminación fue mayor o menor que el programado?
- Meta técnica 1: ¿Cuál es la percepción general del desempeño técnico del proyecto comparado con las especificaciones iníciales?
- Meta técnica 2: ¿Cuál es la percepción general del desempeño técnico del proyecto comparado con otros proyecto de la organización?
- Meta técnica 3: ¿Cuál es la percepción general del desempeño técnico del proyecto comparado con los problemas encontrados durante el proyecto?

## Slide 7
Un estudio de Hughes aclara algunas de las causas de fracaso de un proyecto; según Hughes hay tres factores principales:
- Una falta de comprensión de las herramientas de AP y un exceso de confianza en el software para AP
- Problemas de comunicación
- No se ajusta de modo adecuado a los cambios que ocurren en el curso del proyecto

## Slide 8
RESULTADOS DE UN PROYECTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Los proyectos de tecnología de la información (TI) tienen una tasa de fracaso alta debido al enorme riesgo asociado a estos proyectos. Después de estudiar muchos proyectos de TI, Flowers concluyo que todo proyecto de TI será un fracaso si:
- “el sistema como un todo no opera como se esperaba y si su desempeño global no es optimo”;
- “al implantarlo no se comporta como se pretendía originalmente o si es tan hostil para los usuarios que lo rechazan y lo usan poco”;
- “el costo de su desarrollo excede cualquier beneficio que pudiera producir durante su vida útil”;
- “debido a problemas con la complejidad del sistema o con la administración del proyecto. se abandona el desarrollo del SI antes de terminarlo”.

## Slide 9
Un examen del esfuerzo realizado por la Health Care Financing Adminastration (HCFA), para desarrollar un sistema de TI para administrar las reclamaciones de Medicare, arroja mas información sobre las causas del fracaso de un proyecto de TI . Friel describió recientemente el desafortunado esfuerzo realizado por HCFA para desarrollar un sistema de tramitación Medicare que al final fue abandonado después de seis años de desarrollo y $50 millones en costos.

## Slide 10
Después de estudiar el fracaso del proyecto Friel concluyo que del caso HCFA podían aprenderse las siguientes lecciones:
- Establecer una programación realista.
- Saber que se quiere antes de pedirlo.
- Evitar que la misión pase inadvertida.
- Tener un proceso de revisión de las inversiones.
- Manejar las expectativas.
- Reducir los riesgos tanto como sea posible.

## Slide 11
CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO
Existen muchas maneras de ver el ciclo de vida de un proyecto, he aquí una definición de cuatro etapas
Formulación y Selección
Planeación
Programación y Control
Implantación y Terminación del Proyecto

## Slide 12
La etapa de planeación es critica; es aquí que se define la regla 6P de la administración de proyectos:
Prior Planning Precludes Poor Project Performance
(la planeación previa previene un pobre desempeño del proyecto)