## Slide 1
Equipos de proyecto y relaciones organizacionales

## Slide 2
Un equipo de proyecto efectivo es mas que un grupo de individuos con una meta común. Como en los equipos de baloncesto o en las bandas de jazz, algunos grupos son mas efectivos que otros, aun cuando los miembros de un equipo tengan menores habilidades que los de otro. Coordinación, trabajo intensivo, motivación y habilidad para permanecer centrados en las metas importantes pueden ser las cualidades más valiosas de un equipo. Esto también es cierto para equipos de proyectos

## Slide 3
Un equipo de proyecto multifunciónal reúne a muchos individuos con diversas habilidades, antecedentes y filosofías. Con frecuencia tiene miembros tanto internos como externos a la organización
El reto para el equipo es establecer una identidad como una sola unidad, desarrollar una sinergia de grupo que permita un desempeño de un nivel superior a la suma de sus partes.

## Slide 4
Los incentivos del proyecto proporcionan también un medio para asignar prioridades a los proyectos.
Las prioridades en los proyectos suelen dar como resultado una reducción en la duración esperada o tiempo de realización del proyecto en la mayoría de los entornos de proyectos multiples.

## Slide 5
Se asocian costos significativos a los equipos de proyecto; cuanto mayor sea el equipo, mayor será el costo de coordinación y comunicación, lo mismo que los costos de mano de obra directa. Sin embargo, menos miembros en el equipo puede dar como resultado que algunas funciones no estén bien representadas en el equipo y ocasionan un proceso de diseño mas largo o inadecuado.

## Slide 6
Es una aplicación de equipos de proyecto estrechamente integrados a proyectos de tecnología de la información. El equipo del proyecto define y redefine el alcance del proyecto mientras trabaja en las tareas de codificación en pequeños incrementos. La programación extrema se caracteriza por una intensa colaboración, pruebas extensas y comunicación continua