## Slide 1
Administración del Riesgo

## Slide 2: Herramientas para Analizar el Riesgo del Proyecto
Existen varias herramientas útiles para analizar el riesgo de un proyecto.
Una de ellas es el diagrama de tornado, que representa un análisis de sensibilidad de las variables de entrada.
Cada variable de entrada varía en secuencia; al iniciar, cada variable se hace igual a un valor estimado bajo y después a un valor alto.

## Slide 3: Tipos de Contrato y Riesgo Relativo
El cliente o dueño de un proyecto puede negociar varios tipos de contratos. Influyen en la administración de riesgo; por ejemplo, el contrato de precio fijo requiere que el contratista absorba todos los costos que excedan al precio negociado del contrato.
Como el contratista acepta el riesgo, en este caso, el cliente debe esperar pagar un precio más alto que si aceptara pagar los costos excedentes.

## Slide 4: Riesgos en Proyectos de Desarrollo de Nuevos Productos
Riek (2001) identificó 3 tipos de riesgo que observó al estudiar 15 desarrollos de nuevos productos y los clasificó en la siguiente taxonomía:
  Riesgo Técnico
  Riesgo Comercial
  Riesgo Relacionado con el personal de desarrollo de nuevos productos

## Slide 5
Riesgo técnico: es el asociado con el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías.
Riesgo comercial: Riek documenta varios casos en que la tecnología estaba adelantada a su tiempo, en los que se pasaron por alto efectos secundarios o terciarios, o no se apreciaron cabalmente las tecnologías.
Otros problemas que documenta tiene una relación directa con asuntos de personal e incluyen la pérdida de personal clave y las malas políticas de asignación y programación